## Slide 1: Juurisyyn etsintä – 5 x miksi

## Slide 2: Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
Tarkoitus on kuvata pureutua ongelman ilmiasun alle ja etsiä sitä ongelmaa, joka vaikuttaa taustalla
Yritä ymmärtää miksi jokin ongelma on olemassa
  Aloita kirjoittamalla ongelma, jota tarkastelet, ylimpään laatikkoon
  Kysy sitten miksi tämä ongelma on olemassa
  Kirjoita vastaus seuraavalle tasolle ja kysy miksi tämä ongelma on olemassa
  Jatka näin kunnes löydät sellaisen ongelman, joka näyttäisi olevan kaiken alku, ns. juurisyy.
Aina ei tarvitse kysyä viisi kertaa miksi ja joskus pitää kysyä useammankin kerran. Pääasia on löytää sellainen asia, jonka korjaamalla ongelma poistuu kokonaan sen sijaan, että vain ongelman ilmiasu poistuisi
Usein tätä työkalua kannattaa käyttää yhdessä kalanruoto-kaavion kanssa
Juurisyyn etsinnällä pyritään löytämään se ongelman ydin, jonka poistamisella ongelma poistuu kokonaan.

## Slide 3: Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
Välineet
4. taso – mitä tapahtuu?
Miksi?
Ensimmäinen havainto / ongelman ilmiasu – mitä tapahtuu?
Toinen havainnointi taso – mitä tapahtuu?
Miksi?
3. taso – mitä tapahtuu?
Miksi?
Miksi?
5. taso – mitä tapahtuu?
4. taso – mitä tapahtuu
3. taso, toinen mahdollinen polku – mitä tapahtuu?
Miksi?
Miksi?
5. taso – mitä tapahtuu
Juurisyyn etsinnällä pyritään löytämään se ongelman ydin, jonka poistamisella ongelma poistuu kokonaan.

## Slide 4: Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
Välineet
Integrointi ei kuulunut sen projektin rajaukseen, joka teki tämän järjestelmän
Miksi?
1. Järjestelmän käyttöliittymä saa käyttäjiltä huonoa palautetta. Palautekyselyssä asteikolla 1-5 (5 paras) käyttäjät antavat arvosanaksi 1.8
2. Käyttäjät kertovat, että käyttöliittymä on kankea käyttää ja se vaatii täyttämään kenttiä, joiden täyttämiseen tarvittavaa tietoa käyttäjällä ei ole helposti saatavilla ja jonka he ovat jo toisaalla antaneet.
Miksi?
3. Järjestelmää ei ole integroitu sen järjestelmän kanssa, johon käyttäjä on tietonsa jo syöttänyt
Miksi?
Miksi?
Suunnitelma oli, että käyttäjien ei tarvitsisi syöttää tietoja tänne lainkaan. Käyttäjien piti asioida vain toisen käyttöliittymän kautta
Käyttäjällä ei ole linkkiä toiseen järjestelmään
3b. Käyttäjä ei voi hoitaa tehtäväänsä sen järjestelmän kautta, johon hän alunperin syötti tietonsa
Miksi?
Miksi?
Linkki on unohtunut pois portaalista, josta käyttäjä työkalujaan käyttää
ESIMERKKI 1. Käytettävyyskehityksen tai 2. integrointityön sijaan juurisyyn löytämisen jälkeen A) ja B) voidaan ongelma poistaa lisäämällä linkki käyttäjän portaaliin.
B)
A)
Toiminnallisuusmuutosten sijaan ongelman ratkaisu näyttäisi olevan helppo linkin lisääminen portaaliin