## Slide 1: <Projektin nimi> Projektikuvaus
<Laatijan nimi>
Notes: <Projektin nimi>
Projektista tulee käyttää johdonmukaisesti yhtä nimeä kaikissa materiaaleissa ja esim. Silta-järjestelmässä. Suositus on luontevasti puhekäyttöön taipuva lyhytnimi, jonka avulla projektiin on helppo viitata keskusteluissa. Lyhytnimeä on hyvä täydentää ytimekkäällä substanssiosuudella, josta selviää projektin varsinainen tarkoitus.

## Slide 2: Tämän asiakirjan tarkoitus
Tämän projektikuvauksen perusteella projektia arvioidaan P1-päätöksessä. Projektikuvaus on myös osa projektisuunnitelmaa (projektisuunnitelma laaditaan projektin suunnitteluvaiheessa, jolloin projektikuvauksesta tulee projektisuunnitelman ”moduuli”). Projektikuvausta täydennetään ja päivitetään projektin suunnitteluvaiheessa tietojen tarkentuessa.
C-projektin projektisuunnitelmaksi riittää yleensä suunnitteluvaiheessa täydennetty projektikuvaus.
Huom! Katso esimerkit ja ohjeet kunkin sivun muistiinpanot –osiosta alta. Voit poistaa tämän ohjesivun.
Ks. OHJEET JA ESIMERKIT (Muistiinpanot-osiossa kaikilla sivuilla)

## Slide 3: Projektin tausta, kuvaus ja kytkentä strategiaan
Notes: Esimerkki: Projektimallin käyttöönottoprojektista:
Toimialalla on toivottu tukea kehittämiseen, selkeyttä tekemiseen ja sen organisointiin, projekteille selkeää alkua ja loppua, sekä konkreettisia menetelmiä ja työkaluja projektien johtamiseen.
Näihin tarpeisiin vastataan luomalla ja jalkauttamalla toimialalle yhteinen projektimalli, pitäen sisällään käytännöt, ohjeistukset, mallipohjat, koulutukset ja päätöksentekorakenteet.
Projekti tukee Kympin strategiaa kehittämällä toimintakulttuuria ketterämmäksi, parantamalla projektien johtamista, projektityön tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä helpottamalla henkilöstön kokemaa kehittämisähkyä.

## Slide 4: Projektityyppi ja ydinprosessit
Projektityyppi | 
Ydinprosessit, joihin projekti kohdistuu | 
Projektiryhmän jäsenten organisaatiot | 
Notes: Projektille merkitään vain yksi projektityyppi. Jos projektissa on piirteitä useammasta projektityypistä, valitaan lähtökohtaisesti se projektityyppi, jonka näkökulmasta saavutetaan projektin merkittävimmät hyödyt. Projektityypit eroavat toimialoilla. Projektityyppilista kannattaa siis päivittää omalle toimialalle sopivaksi. Esimerkkinä KYMP-projektityypit:
Toiminnan kehittäminen
Jatkuvuus / Toiminnan varmistaminen
Tutkimus/Kokeilu
Suunnitelma
Rakentaminen

## Slide 5: Projektin alustava organisointi
Rooli | Henkilö(t)
Omistaja | 
Ohjausryhmä | 
Projektipäällikkö | 
Projektiryhmä | 
Muut tarvittavat henkilöt | 
Notes: Projektiorganisaatio on tilapäinen organisaatio, joka kootaan projektin ajaksi. Organisoinnin periaatteita:
-Kaikki projektit tarvitsevat omistajan, joka asettaa projektin hyötytavoitteet ja johtaa näistä projektin toteutuksen tavoitteet (päätuotokset, aikataulu ja budjetti).
-Ohjausryhmä nimetään tarvittaessa (yleensä A- ja B-projekteissa). Omistaja yhdessä ohjausryhmän jäsenten kanssa varmistaa, että projektilla on onnistumisen edellytykset asetettuihin tavoitteisiin nähden.
-Kaikilla projekteilla pitää olla projektipäällikkö ja projektiryhmä, jotka ovat vastuussa projektin toteutuksesta ja tuotosten aikaansaamisesta. Projektipäällikkö nimetään P1 päätöksen yhteydessä. Mitä haastavampi projekti, sitä kokeneempi projektipäällikkö sen johtamiseen tarvitaan.

## Slide 6: Projektin tuotostavoitteet
Tuotostavoite | Millä perusteella voidaan arvioida, että tuotos on valmis
Toteutuksen kriittisin tekijä (valitse yksi, jonka saavuttamiseksi kaksi muuta voivat joustaa) |  |  |  |  |  | 
Tuotoksen laajuus/laatu | X | Aikataulu |  | Kustannukset/Resurssit |  | Perustelu:
Rajaukset (mitä projektiin ei kuulu)
Notes: Tutustu ohjeisiin kuinka määritellä Hyödyt, Tuotokset ja Mittarit.
Minkä toteutuksen tavoitteen saavuttaminen on tärkein ja mikä ei voi joustaa?
Tuotoksen laajuus/laatu
Aikataulu
Kustannukset/resurssit
Määrittele myös projektin rajaukset (mikä kuuluu projektiin, mikä ei kuulu).

## Slide 7: Projektin hyötytavoitteet
Hyötytavoite | Mittari hyötytavoitteen saavuttamiselle
Notes: Tutustu ohjeisiin kuinka määritellä Hyödyt, Tuotokset ja Mittarit. (linkki)
Huom! Projektin omistaja vastaa hyötytavoitteista ja –mittareista!
Tee lisäkalvo tarvittaessa, jos hyötytavoitteita on tunnistettu enemmän.

## Slide 8: Toteutuksen kuvaus
Notes: Kuvaa lyhyesti projektin toteutusvaiheen kulku.
Määrittele projektin toteutusmalli jos tiedossa (esim. ketterä kehitys, vesiputous).
Projektin tarkempi ositus työpaketteihin tehdään suunnitteluvaiheessa.

## Slide 9: Resurssit ja budjetti
Valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen |  | htp tai € | Toteutusvaiheeseen | htp tai €
Yhteensä htp ja € |  |  |  | 
Notes: Arvioi projektin vaatiman sisäisen työpanoksen määrä henkilötyöpäivinä ja ulkoisten hankintojen määrä euroina, projektin kannalta tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä.

## Slide 10: Projektin edellytykset ja riippuvuudet
Notes: Listaa projektin ulkopuoliset edellytykset, jotka täytyy olla tehtynä tai saatavilla, jotta projektityö voidaan aloittaa.
Määrittele projektin riippuvuudet esim. muihin projekteihin.

## Slide 11: Riskit ja niihin varautuminen
Riskin kuvaus | Seuraukset riskin toteutuessa | Riskin pienentämiskeinot
Notes: Tunnista merkittävimmät riskit. Huomaa, että myös ABC-luokittelu on projektin kevyt riskianalyysi, joka tunnistaa projektiin liittyvät riskitekijät.
Riskien analysointi tehdään tarkemmin projektin suunnitteluvaiheessa, ja siihen löytyy oma ohje. Tähän voi nostaa ilmeisimmät riskit tuotos- ja hyötytavoitteiden saavuttamiselle.

## Slide 12: Merkittävimmät sidosryhmät
Notes: Luettele merkittävimmät tiedossa olevat sidosryhmät. Projektin suunnittelun aika