## Slide 1: <Projektin nimi> Projektisuunnitelma
Projektitunniste: | 
Projektipäällikkö: | 
Projektin omistaja: | 
Päivämäärä: | 
Hyväksyjä ja pvm: | 

## Slide 2: Tämän asiakirjan tarkoitus
Projektisuunnitelma kuvaa projektin toteutuksen tavoitteet sekä suunnitelman siitä, miten nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan projektin toteutuksen aikana tietojen tarkentuessa. Se on siis päivittyvä dokumentti.
C-projektin projektisuunnitelmaksi riittää yleensä suunnitteluvaiheessa täydennetty projektikuvaus.
Huom! Katso esimerkit ja ohjeet kunkin sivun muistiinpanot –osiosta alta. Voit poistaa tämän ohjetekstin.
OHJEET JA ESIMERKIT (Muistiinpanot-osio alla)

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Johdanto 3
1.1 Projektin tausta ja kytkentä strategiaan 4
1.2 Projektin hyötytavoitteet 5
1.3 Projektin edellytykset 6
1.4 Projektin kriittisin tavoite 7
2 Projektin laajuus ja tuotokset 8
2.1 Tuotosten laajuus ja laatu 9
2.2 Rajaukset 10
2.3 Ulkoiset riippuvuudet ja rajapinnat 11
3 Aikataulu 12
4 Kustannukset ja resurssit 16
4.1 Työmäärän arviointi ja tehtävien tekijät 17
4.2 Resurssien hallinta 18
4.3 Suunnitellut kustannukset ja budjetti 19
4.4 Rahoitus 20
5 Projektiorganisaatio 21
5.1 Ohjausryhmä 22
5.2 Projektiryhmä 23
6 Laadunhallinta 25
7 Sidosryhmät ja viestintä 26
7.1 Projektin sidosryhmät 27
7.2 Viestintäsuunnitelma 28
8 Riskienhallinta 29
9 Hankitojen hallinta 31
10 Projektinhallinnan käytännöt ja työkalut 33
10.1 Projektin seuranta ja ohjaus 43
10.2 Kokouskäytännöt 44
10.3 Raportointi ja dokumenttien hallinta 45
10.4 Muutostenhallinta 46
10.5 Käytetyt työmenetelmät 47
10.6 Projektityön palautemekanismit ja oppiminen projektin aikana 48
11 Projektin lopetus 40
11.1 Hyväksymismenetelmät 41
11.2 Projektin luovutusmenettely 42
11.3 Projektin jälkiseuranta 43
12 Muut asiat 44
Määritelmät, käsitteet, lyhenteet 45
Liitteet 46

## Slide 4: 1 Projektin Johdanto

## Slide 5: 1.1 Projektin tausta, kuvaus ja kytkentä strategiaan (lyhyesti)
Notes: Kuvaa projektin tarkoitus ja luonne lyhyesti 1–2 lauseella. Mistä projektissa on kyse ja miten se tukee voimassa olevaa strategiaa?
Liitä mukaan tarvittaessa projektikuvaus, jossa nämä asiat on kuvattu.

## Slide 6: 1.2 Projektin hyötytavoitteet ja onnistumisen mittarit tarkennettuna
Projektin hyötytavoitteet | Hyötytavoitteiden todentaminen/mittaaminen
Hyötytavoite 1 | Miten projektin hyötytavoitteita voidaan arvioida tai mitata? Mittarit, mittaustapa ja ajoitus (hyötytavoite 1)
Hyötytavoite 2 | Mittarit, mittaustapa ja ajoitus (hyötytavoite 2)
Hyötytavoite 3 | Mittarit, mittaustapa ja ajoitus (hyötytavoite n)
Notes: Tee lisäkalvo tarvittaessa, jos hyötytavoitteita on tunnistettu enemmän kuin 3.

## Slide 7: 1.3 Projektin edellytykset ja keskeisimmät riippuvuudet muihin projekteihin
Notes: Listaa projektin ulkopuoliset edellytykset, jotka täytyy olla tehtynä tai saatavilla, jotta projektityö voidaan aloittaa.
Tarkenna liitynnät muihin projekteihin tai tehtäväkokonaisuuksiin. Varmista, että oleelliset riippuvuudet on kuvattu. Myös resursseja ja erityisosaamista koskevat riippuvuudet tulee kuvata.

## Slide 8: 1.4 Projektin kriittisin tavoite
Notes: Kuvaa, mikä on projektin kaikkein kriittisin tavoite; aikataulu, laajuus ja laatu vai budjetti/henkilöresurssit. Kriittisin tavoite asettaa suuntaviivat projektin ohjaukselle ja muutoshallinnalle.

## Slide 9: 2 Projektin laajuus ja tuotokset
Tässä luvussa kuvataan kaikki projektiin sisältyvät tuotokset, joiden tulisi olla valmiina ennen projektin lopetuspäätöstä. Tuotokset tarkentuvat iteratiivisesti projektin aikana.
Notes: Kuvaa projektin toteutuksen pääkohdat. Minkälaisia poikkeamia tapahtui?
Kirjoita teksti ja käytä oheisia taulukoita sekä liitteitä tarvittaessa.

## Slide 10: 2.1 Tuotosten laajuus osituksen avulla ja mahdolliset laatutavoitteet
Notes: Kuvaa projektin tuotosten laajuus ja laatu sekä kuinka projekti on ositettu (jaettu osiin) tarkempaa toteutuksen suunnittelua ja ohjausta varten. Analysoi, missä järjestyksessä tuotokset täytyy toteuttaa.
Luettele projektiin liittyvät mahdolliset osaprojektit. Laita niiden projektisuunnitelmat liitteiksi.
Muistathan ottaa osituksessa huomioon myös mahdolliset tuotokset ja tehtävät, jotka vaaditaan määräystenmukaisuuden toteutumiseksi (P2-päätöksen yhteydessä tehdyt muutosvaikutusten arviointien pohjalta)!

## Slide 11: 2.2 Rajaukset
Notes: Kuvaa projektin rajaukset ja erityisesti asiat, jotka on päätetty jättää projektin ulkopuolelle.

## Slide 12: 2.3 Ulkoiset riippuvuudet ja rajapinnat
Notes: Kuvaa projektin rajaukset ja erityisesti asiat, jotka on päätetty jättää projektin ulkopuolelle.

## Slide 13: 3 Aikataulu
Notes: Kuvaa projektin toteutuksen pääkohdat. Minkälaisia poikkeamia tapahtui?
Kirjoita teksti ja käytä oheisia taulukoita sekä liitteitä tarvittaessa.

## Slide 14: 3 Aikataulu
Tehtävä | Suunniteltu kesto | Suunniteltu aloitus | Suunniteltu lopetus
P1 Projektikuvauksen hyväksyminen | xxxx | pp.kk.vv | pp.kk.vv
P2 Projektisuunnitelma hyväksyminen |  |  | 
Tehtäväkokonaisuus 1 |  |  | 
Tehtävä 1 |  |  | 
Tehtävä 2 |  |  | 
Tehtävä 3 |  |  | 
Tarkistuspiste (TP) A |  |  | 
Notes: Luo projektin aikataulu perustuen osituksen pohjalta laadittuun tehtävälistaan. Alla olevan taulukon sijasta voit lisätä tarkoituksenmukaisella työkalulla laaditun aikataulun tämän dokumentin liitteeksi tai voit liittää kuvan jana-aikataulusta (Gantt-kaavio).

## Slide 15: 3 Aikataulu
Tehtävä | Suunniteltu kesto | Suunniteltu aloitus | Suunniteltu lopetus
Tehtäväkokonaisuus 2 | xxxx | pp.kk.vv | pp.kk.vv
Tehtävä 4 |  |  | 
Tehtävä 5 |  |  | 
Tarkistuspiste (TP) B |  |  | 
P3 Tuotosten hyväksyminen |  |  | 
P4 Projektin lopetus |  |  | 

## Slide 16: 3 Jana-aikataulu (Gantt-kaavio)
Notes: Luo projektin aikataulu perustuen osituksen pohjalta laadittuun tehtävälistaan. Alla olevan taulukon sijasta voit lisätä tarkoituksenmukaisella työkalulla laaditun aikataulun tämän dokumentin liitteeksi tai voit liittää kuvan jana-aikataulusta (Gantt-kaavio).

## Slide 17: 4 Kustannukset ja resurssit
Tässä luvussa kuvataan kaikki projektin sisäisistä henkilötyöpäivistä aiheutuvat kustannukset sekä ulkoiset kustannukset.
Notes: Kuvaa projektin toteutuksen pääkohdat. Minkälaisia poikkeamia tapahtui?
Kirjoita teksti ja käytä oheisia taulukoita sekä liitteitä tarvittaessa.

## Slide 18: 4.1 Tarvittavat osaajat ja työmäärän arviointi
Tehtävä | Tekijän nimi | Suunniteltu työmäärä (htp) | Kustannukset (€)
Tehtäväkokonaisuus 1 | xxxx |  | 
Tehtävä 1 |  |  | 
Tehtävä 2 |  |  | 
Tehtävä 3 |  |  | 
Tehtäväkokonaisuus 2 |  |  | 
Tehtävä 4 |  |  | 
Tehtävä 5 |  |  | 
YHTEENSÄ: |  |  | 
Notes: Nimeä kaikki henkilöt/ osaamiset/ roolit projektissa ja dokumentoi arviot tarvittavista henkilötyöpäivistä ja kustannuksista. Alla olevan taulukon sijasta voit lisätä tarkoituksenmukaisella työkalulla laaditun työmäärä- ja kustannussuunnitelman tämän dokumentin liitteeksi.
Tee tarpeen mukaan lisäkalvoja.

## Slide 19: 4.2 Resurssien hallinta
Tekijän nimi tai yritys* | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Yhteensä
YHTEENSÄ: |  |  |  |  |  | 
*Tekijän nimi (jos tiedossa) tai tarvittava rooli tai yritys, jos ulkopuolinen resurssi
Notes: Suunnittele resursointi aikataulun ja tehtäväkohtaisen työmääräarvion mukaan.
Taulukko tulee muotoilla projektin aikataulun mittaiseksi ja muuttaa aikataulujaotusta esim. viikkoihin tai vuosineljänneksiin. Taulukon sijasta voit lisätä tarkoituksenmukaisella työkalulla laaditun resurssisuunnitelman tämän dokumentin liitteeksi.

## Slide 20: 4.3 Suunnitellut kustannukset ja budjetti
Kustannukset | Suunniteltu €
Sisäiset työkustannukset | 
Ulkoiset työkustannukset | 
Investoinnit ja hankinnat | 
Muut kulut | 
Mahdollinen riskivaraus | 
PROJEKTIN BUDJETTI YHTEENSÄ: | 
Notes: Tee kustannussuunnitelma osituksen (WBS, Work Breakdown Structure) mukaisesti ja organisaation taloushallinnan käytäntöjä noudattaen. Tarvittaessa tee kassavirtalaskelma projektin aikataulun avulla ja lisää se projektisuunnitelman liitteeksi. Muista hakea projektille seurantakoodi projektin kustannusten seurantaa varten!

## Slide 21: 4.4 Rahoitus
Notes: Poista kappale, mikäli rahoitusta ei ole tarpeen suunnitella erikseen. Tarkenna miten projektin rahoitus hoidetaan, esim. rahoituslähteet.

## Slide 22: 5 Projektiorganisaatio

## Slide 23: 5.1 Ohjausryhmä
Rooli / Vastuu | Nimi | Panos lisäarvo
Projektin omistaja / Puheenjohtaja |  | Päätösvalta
Projektipäällikkö |  | Vastuu projektin toteutuksesta
Palvelupäällikkö |  | Vastaa avainresurssin käytettävyydestä
Jäsen |  | Vastaa tietystä tehtäväkokonaisuudesta

## Slide 24: 5.2 Projektiryhmä
Rooli / Vastuu | Nimi | Vastuualue

## Slide 25: 6 Laadunhallinta

## Slide 26: 6 Laadun hallinta
Tuotos | Laadun varmistuksen toimenpiteet ja laatumittarit | Vastuu | Aikataulu | Dokumentointi
Notes: Kuvaile, miten tuotosten laatu varmistetaan esimerkiksi testaukset, tuotoksen katselmointi, projektin edistymiskatselmoinnit ja loppukatselmoinnit, dokumenttien kontrollointi, asiakastyytyväisyys tutkimus jne.

## Slide 27: 7 Sidosryhmät ja viestintä
Tässä luvussa kuvataan kaikki sidosryhmät, jotka voivat vaikuttaa projektin toteutukseen tai tuotoksiin tai joihin projektin toteutus ja tuotokset voivat vaikuttaa. Lisäksi kuvataan projektin viestintäsuunnitelma sidosryhmittäin.

## Slide 28: 7.1 Projektin sidosryhmät
Notes: Tunnista projektin sidosryhmät projektiorganisaation ulkopuolella, kuten asiakkaat, loppukäyttäjät, partnerit ja toimittajat. Kuvaa lisäksi organisaation muut toiminnot, yksiköt ja projektit, joita projekti jollakin tapaa koskettaa. Tee tarvittaessa tarkempi sidosryhmäanalyysi ja dokumentoi se Viestintäsuunnitelmapohjaan projektisuunnitelman liitteeksi.

## Slide 29: 7.2 Viestintäsuunnitelma
Notes: Päätä, kuka on vastuussa viestinnästä ja sen sisällöstä (mitä, kenelle, miten, milloin ja missä muodossa). Käytä mieluiten erillistä liitettä, Viestintäsuunnitelmaa.

## Slide 30: 8 Riskienhallinta

## Slide 31: 8 Riskienhallinta
Rskin kuvaus | Todennä- Köisyys 1-5 1 | Vaikutus 1-5 2 | Toimenpiteet | Vastuu
Aikatauluun vaikuttavat: |  |  |  | 
Kustannuksiin vaikuttavat: |  |  |  | 
Laatuun vaikuttavat / Tekniset riskit |  |  |  | 
Muut: |  |  |  | 
1 Riskin todennäköisyys: 1 = harvinainen, epätodennäköinen, 5 = melkein varma, todennäköinen
2 Riskin vaikutus: 1 = vähäinen 5 = erittäin merkittävä (voi tuhota projektin)

## Slide 32: 9 Hankintojen hallinta

## Slide 33: 9 Hankintojen hallinta
Notes: Kuvaa hankintamenettelyt (esim. kilpailutus ja sopimuskäytännöt) ja listaa hankinnat. Kuvaa, miten sujuva hankintaprosessi varmistetaan, sekä miten vastuunjako on sovittu hankintojen kannalta. Määrittele myös mitä on huomioitava, jos projektiin kuuluu hankintoja, jotka tehdään ensimmäistä kertaa.

## Slide 34: 10 Projektinhallinnan käytännöt ja työkalut

## Slide 35: 10.1 Projektin seuranta ja ohjaus
Notes: Kuvaa, kuinka projektin edistymistä, tavoitteiden saavuttamista ja aikataulun ja budjetin noudattamista seurataan, ohjataan ja ennustetaan.

## Slide 36: 10.2 Kokouskäytännöt
Notes: Määrittele esim. ohjausryhmän ja projektin ydinryhmän säännölliset kokoukset.

## Slide 37: 10.3 Raportointi ja dokumenttien hallinta
Notes: Määrittele raporttien tarve, kuka raportoi ja raporttien sisällöt. Vähimmäisvaatimus on loppuraportin kirjoittaminen. Määrittele myös projektidokumentaation jakelumenetelmä sekä kuinka kauan materiaalit aiotaan säilyttää, missä ja kenen toimesta.

## Slide 38: 10.4 Muutosten hallinta
Notes: Kuvaa prosessi, jonka mukaisesti suunnitelmaan tehtävät muutosehdotukset käsitellään ja kuka tekee asiasta päätökset. Määrittele raja-arvot, joiden sisällä joko projektipäällikkö tai omistaja/ohjausryhmä voi tehdä tavoitteisiin vaikuttavia päätöksiä.

## Slide 39: 10.5 Käytettävät työmenetelmät
Notes: Jos projektissa käytetään erityisesti määriteltyjä työmenetelmiä, suunnitteluohjeita, ohjelmistoja, yksilöi ne tässä.

## Slide 40: 10.6 Projektityön palautemekanismit ja oppiminen projektin aikana
Notes: Kuvaa, kuinka palautetta ja oppeja kerätään, käsitellään ja jaetaan projektin aikana ja sen päättyessä.

## Slide 41: 11 Projektin lopetus
Tässä luvussa kuvataan projektin lopetukseen liittyvät asiat, jotka tulee olla suunniteltu alustavasti jo ennen toteutusluvan (P2) hakemista.

## Slide 42: 11.1 Hyväksymismenettelyt
Notes: Määrittele kriteerit ja käytäntö tuotosten hyväksymiselle.

## Slide 43: 11.2 Projektin luovutusmenettelyt
Notes: Määrittele, kuka ottaa vastuun projektin tuotoksista, esim. ylläpidosta, käytäntöön viennistä, tuotannosta, myynnistä, tuotteistamisesta, takuun käsittelystä ja asiakastuesta sekä jatkokehittämisestä.

## Slide 44: 11.3 Projektin jälkiseuranta ja hyötyjen toteutumisen arviointi
Notes: Miten varmistetaan hyötyjen toteutuminen projektin lopetuksen jälkeen? Määrittele suunnitelmat projektin lopullisten liiketoimintahyötyjen arvioimiseen. Mietithän myös hyötyjen mittarit (ks. Kohta 1.2)

## Slide 45: 12 Muut asiat

## Slide 46: 12.1 Määritelmät, käsitteet, lyhenteet
Notes: Kuvaa suunnitelmassa käyttämäsi käsitteet ja lyhenteet lyhyesti, erityisesti sellaiset jotka eivät välttämättä ole tuttuja lukijalle.

## Slide 47: 12.2 Liitteet
Notes: Esimerkkejä liitteistä (liitä tarpeen mukaan):
Aikataulun Gantt-kaavio
Kustannussuunnitelma
Osaprojektien suunnitelmat
Riskienhallintasuunnitelma
Sidosryhmäkartta
Viestintäsuunnitelma
Arkkitehtuuridokumentit
Kustannushyöty-laskelma